User Story Mapping: Distribución de Historias de Usuario por Sprints

Proyecto: FastTrack

Fecha: 14 de septiembre de 2026 (Semana 5)

- Columna Vertebral de Actividades del Usuario (Backbone Horizontal):

1. Acceso Seguro ➔ 2. Configuración de Negocio ➔ 3. Exploración de Locales ➔ 4. Gamificación y Fidelización ➔ 5. Gestión Comercial

- Distribución de Historias por Iteraciones (Slices Verticales):

  - Sprint 1 (07/09/2026 al 18/09/2026) — Base Técnica, Persistencia y CRUDs (140 pts):

    - HU-01: Registro de Usuarios Comensales y Locatarios con hashing BCrypt (20 pts).

    - HU-02: Inicio de Sesión Seguro con JWT y Route Guards (20 pts).

    - HU-12: Cierre de Sesión Seguro con eliminación de tokens en Storage (10 pts).

    - HU-03: Administración de Local Comercial con georreferenciación latitud/longitud (40 pts).

    - HU-04: Gestión de Carta Digital y Productos (CRUD) con control de disponibilidad (50 pts).

  - Sprint 2 (21/09/2026 al 02/10/2026) — Tiempo Real, Mapas y Fidelización (280 pts):

    - HU-05: Alternador de Estado Operativo en Vivo (Live Status) en cocina (30 pts).

    - HU-06: Búsqueda y Visualización Georreferenciada en Mapa GPS con Leaflet (60 pts).

    - HU-07: Consulta Dinámica de Cartas por Categoría y Precios Sincronizados (30 pts).

    - HU-08: Calificación y Reseña Comunitaria con Trigger de promedio y bono de 50 pts (40 pts).

    - HU-09: Canje Transaccional de Puntos por Cupones con código único (50 pts).

    - HU-10: Validación Presencial de Cupones en caja por el locatario (30 pts).

    - HU-11: Panel de Reportería Analítica con estadísticas de desempeño (40 pts).