Sprint Plannings Oficiales: Planificación de Iteraciones I y II

Planificación Oficial — Sprint I (Semanas 4 a 6)

- Período de ejecución: 07 de septiembre de 2026 al 18 de septiembre de 2026.

- Participante: Ferdynando Melo (Product Owner, Scrum Master y Desarrollador Fullstack).

- Sprint Goal: Construir el núcleo de persistencia relacional local (SQLite con Storage interno), seguridad con control de acceso por tokens JWT y los módulos CRUD para administración de locales y catálogo de productos dinámicos.

- Capacidad del Equipo: 10 días hábiles | 100% de dedicación | 140 puntos de historia comprometidos.

- Historias Seleccionadas y Tareas:

  - HU-01 (20 pts): Formulario de registro reactivo, validación estricta de contraseñas y hashing seguro en base de datos local.

  - HU-02 (20 pts): Autenticación, generación y persistencia de tokens JWT y guardias de ruta en Angular.

  - HU-12 (10 pts): Mecanismo de logout y limpieza de variables en Storage.

  - HU-03 (40 pts): Formulario de local comercial, validación de coordenadas latitud/longitud y tabla LOCAL.

  - HU-04 (50 pts): Tablas CATEGORIA_PRODUCTO y PRODUCTO, modal de edición de precios e interruptor de stock.

Planificación Oficial — Sprint II (Semanas 7 y 8)

- Período de ejecución: 21 de septiembre de 2026 al 02 de octubre de 2026.

- Participante: Ferdynando Melo (Product Owner, Scrum Master y Desarrollador Fullstack).

- Sprint Goal: Desarrollar los tres pilares diferenciales de FastTrack: el mapa georreferenciado con estado en vivo (Live Status), cartas dinámicas y el sistema de reputación comunitaria con acumulación de puntos y canje transaccional de cupones, integrando validación y reportería.

- Capacidad del Equipo: 10 días hábiles | 100% de dedicación | 280 puntos de historia comprometidos.

- Historias Seleccionadas y Tareas:

  - HU-05 (30 pts): Conmutador de disponibilidad en panel del locatario y actualización reactiva de columna estado_live.

  - HU-06 (60 pts): Integración de mapas con Leaflet API, pines diferenciados verde/gris y tarjeta deslizante inferior.

  - HU-07 (30 pts): Vista de cartas por categorías con precios vigentes y badges de productos agotados.

  - HU-08 (40 pts): Calificación de 1 a 5 estrellas, recálculo automático de promedio y bono de 50 puntos al usuario.

  - HU-09 (50 pts): Transacción de canje atómico, descuento de saldo y generación de cupón con código alfanumérico.

  - HU-10 (30 pts): Módulo de validación de cupones en caja y cambio de estado a "UTILIZADO".

  - HU-11 (40 pts): Dashboard analítico de métricas sobre reseñas recibidas y cupones redimidos.