Burndown Charts: Gráficos de Reducción de Esfuerzo (Sprints I y II)

Proyecto: FastTrack (FastFood Live Track)

Autor: Ferdynando Melo

Sprint I: Base Técnica, Persistencia y CRUDs (140 Puntos de Historia)

- Período: 07/09/2026 al 18/09/2026 (10 días hábiles)

- Línea Ideal: Reducción lineal constante de 14 puntos por jornada hábil (de 140 a 0).

- Línea Real:

  - Día 1 (07/09/2026): 140 pts restantes (Configuración inicial de entorno, dependencias Ionic/Angular y repositorio).

  - Día 3 (09/09/2026): 120 pts restantes (Finalizada HU-12: Cierre de Sesión Seguro [10 pts] y avance en autenticación).

  - Día 5 (11/09/2026): 100 pts restantes (Finalizadas HU-01: Registro y HU-02: Inicio de Sesión Seguro [40 pts en total]).

  - Día 7 (15/09/2026): 50 pts restantes (Finalizada HU-03: Administración de Local Comercial [40 pts] y tablas base de productos).

  - Día 9 (17/09/2026): 10 pts restantes (Finalizada HU-04: Gestión de Carta Digital y Productos CRUD [50 pts]).

  - Día 10 (18/09/2026): 0 pts restantes (Ajustes de persistencia reactiva, pruebas funcionales y cierre del Sprint I).

Sprint II: Tiempo Real, Mapas y Fidelización (280 Puntos de Historia)

- Período: 21/09/2026 al 02/10/2026 (10 días hábiles)

- Línea Ideal: Reducción lineal constante de 28 puntos por jornada hábil (de 280 a 0).

- Línea Real:

  - Día 1 (21/09/2026): 280 pts restantes (Inicio de Sprint II e integración de librería Leaflet).

  - Día 3 (23/09/2026): 250 pts restantes (Finalizada HU-05: Alternador Live Status [30 pts]).

  - Día 5 (25/09/2026): 190 pts restantes (Finalizada HU-06: Búsqueda y Visualización Georreferenciada en Mapa GPS [60 pts]).

  - Día 7 (29/09/2026): 120 pts restantes (Finalizadas HU-07: Consulta de Cartas [30 pts] y HU-08: Calificaciones y Reseñas [40 pts]).

  - Día 8 (30/09/2026): 70 pts restantes (Finalizada HU-09: Canje Transaccional de Puntos por Cupones [50 pts]).

  - Día 9 (01/10/2026): 0 pts restantes (Finalizadas HU-10: Validación de Cupones [30 pts] y HU-11: Reportería Analítica [40 pts]).

  - Día 10 (02/10/2026): 0 pts restantes (Pruebas de integración E2E, ajustes ergonómicos y cierre del Sprint II).