Registro Oficial de Daily Meetings (Sprints I y II)

Proyecto: FastTrack

Equipo: Ferdynando Melo (Desarrollador Fullstack y Scrum Master)

| Sprint TXT | Fecha PPTX | ¿Qué hice ayer? PPTX | ¿Qué haré hoy? PPTX | ¿Hay impedimentos? PPTX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 07/09/2026 | Definición formal del Product Backlog y criterios de aceptación. | Inicializar arquitectura en Ionic/Angular y configurar control de versiones. | Ninguno. |
| I | 09/09/2026 | Configuración del servicio de almacenamiento interno SQLite / Storage. | Diseñar e implementar formularios reactivos de registro y login (HU-01 y HU-02). | Ninguno. |
| I | 11/09/2026 | Finalización de control de acceso, hashing BCrypt y tokens de sesión. | Crear modelo relacional DDL de la tabla LOCAL y su vista administrativa (HU-03). | Adaptador web de Storage (IMP-01). |
| I | 15/09/2026 | Administración de local comercial probada y validada. | Crear tablas relacionales de categorías/productos y armar catálogo CRUD (HU-04). | Ninguno. |
| I | 17/09/2026 | Interfaz de productos completada con cambio de disponibilidad. | Realizar pruebas integradas de sesión (HU-12) y preparar cierre de iteración. | Ninguno. |
| II | 21/09/2026 | Cierre, revisión y retrospectiva del Sprint I. | Instalar Leaflet y configurar carga de capas geográficas. | Ninguno. |
| II | 23/09/2026 | Mapeo base configurado con centrado por coordenadas. | Implementar interruptor Live Status (HU-05) y marcadores en mapa (HU-06). | Asincronía en capas Leaflet (IMP-03). |
| II | 25/09/2026 | Pruebas de pines verde/gris completadas con éxito. | Desarrollar vista de carta dinámica (HU-07) y modal de reseñas (HU-08). | Ninguno. |
| II | 29/09/2026 | Vinculación de menú con stock y recálculo automático de promedio. | Crear tabla de cupones y lógica transaccional de canje con descuento de puntos (HU-09). | Concurrencia en clic de canje (IMP-04). |
| II | 01/10/2026 | Motor de cupones validado con generación de código alfanumérico. | Desarrollar validador presencial para locatario (HU-10) y dashboard analítico (HU-11). | Ninguno. |