Sprint Reviews: Informes de Demostración y Validación de Entregables

Sprint Review — Sprint I (18 de septiembre de 2026)

- Objetivo de la Iteración: Construir la base de persistencia relacional local, seguridad con control de acceso y módulos CRUD administrativos.

- Balance de Puntos: 140 puntos planificados vs. 140 puntos completados y aprobados (100% de cumplimiento).

- Entregables Demostrados:

  - Formulario reactivo de registro con cifrado seguro de claves y validación de correo único.

  - Inicio de sesión con emisión de tokens de sesión y protección de navegación mediante Route Guards.

  - Cierre de sesión con destrucción de credenciales temporales en el almacenamiento local.

  - Mantenimiento de datos del establecimiento comercial con coordenadas de geolocalización.

  - Módulo CRUD de catálogo de productos clasificados por categorías con conmutador de disponibilidad.

- Ajuste Técnico Aplicado: Se integraron flujos reactivos basados en BehaviorSubject para propagar instantáneamente cambios en productos y disponibilidad sin requerir recarga de vista.

Sprint Review — Sprint II (02 de octubre de 2026)

- Objetivo de la Iteración: Desarrollar los 3 pilares diferenciales: Live Status en tiempo real, menús dinámicos georreferenciados y reputación comunitaria con puntos y cupones, integrando validación y reportería.

- Balance de Puntos: 280 puntos planificados vs. 280 puntos completados y aprobados (100% de cumplimiento).

- Entregables Demostrados:

  - Interruptor Live Status en panel de locatario que actualiza en tiempo real la apertura operativa en base de datos.

  - Mapa GPS interactivo con centrado geográfico y discriminación visual de pines (Verde: Abierto / Gris: Cerrado).

  - Tarjeta inferior ergonómica con lista de locales ordenada por calificación de usuarios.

  - Menú dinámico estructurado por categorías con precios actualizados y etiquetas de stock.

  - Sistema de calificación interactiva de 1 a 5 estrellas con recálculo de promedio y bonificación de 50 puntos acumulables.

  - Módulo de canje atómico de puntos por cupones con código alfanumérico único.

  - Módulo de validación de cupones para el locatario (cambio de estado a "UTILIZADO") y panel de reportes analíticos.

- Ajuste Técnico Aplicado: Se descartaron ventanas emergentes invasivas sobre el mapa a favor de un contenedor inferior deslizante para mejorar la usabilidad táctil.