Reporte de Sprints Scrum: Registro de Impedimentos (Impediment Log)

Proyecto: FastTrack (FastFood Live Track)

Fecha: 05 de octubre de 2026 (Semana 8 - Cierre Consolidado)

Autor: Ferdynando Melo

El presente documento consolida la bitácora de obstáculos y cuellos de botella detectados durante el desarrollo de los Sprints I y II, detallando su impacto, prioridad y las acciones correctivas aplicadas para mantener el cumplimiento del cronograma sin deuda técnica:

- ID del Impedimento: IMP-01

  - Categoría: Infraestructura y Entorno de Desarrollo (Sprint I)

  - Descripción: Durante las pruebas en navegador web, el motor SQLite nativo fallaba o no se encontraba disponible al no estar en un dispositivo móvil real, impidiendo la validación rápida de formularios y de seguridad.

  - Prioridad: Alta

  - Reportado por: Ferdynando Melo | Responsable: Ferdynando Melo

  - Acción necesaria / Solución: Configurar un fallback o adaptador automático mediante Ionic Storage / IndexedDB en el servicio de persistencia. Esto permitió simular y probar la base de datos local en el navegador antes de compilar para plataformas móviles, resolviendo el bloqueo de pruebas de inmediato.

  - Impacto en el Sprint: Medio (Resuelto en 24 horas, evitó retrasos en HU-01 y HU-02).

  - Fechas: Registro: 08/09/2026 | Resolución: 09/09/2026

  - Estado: Resuelto

- ID del Impedimento: IMP-02

  - Categoría: Lógica de Negocio y Validación (Sprint I)

  - Descripción: Al ingresar manualmente los datos del local, se identificó que las coordenadas de latitud y longitud podían registrarse con formatos de texto inválidos o fuera de rango decimal, lo que rompería la futura visualización en el mapa.

  - Prioridad: Media

  - Reportado por: Ferdynando Melo | Responsable: Ferdynando Melo

  - Acción necesaria / Solución: Incorporar validadores de expresiones regulares (regex) numéricas y decimales estrictas en el formulario reactivo de administración de local. Se añadieron pruebas de rango para confirmar coordenadas lógicas antes de ejecutar la inserción en la tabla LOCAL.

  - Impacto en el Sprint: Bajo (Resuelto en el día, garantizó integridad de geolocalización).

  - Fechas: Registro: 14/09/2026 | Resolución: 14/09/2026

  - Estado: Resuelto

- ID del Impedimento: IMP-03

  - Categoría: Rendimiento y Visualización (Sprint II)

  - Descripción: Al cargar múltiples locales en el mapa, se observó un desfase y parpadeo visual al actualizar el color de los marcadores (pines) tras alternar el estado de apertura en vivo (Live Status), saturando el rendimiento de la aplicación.

  - Prioridad: Alta

  - Reportado por: Ferdynando Melo | Responsable: Ferdynando Melo

  - Acción necesaria / Solución: Reestructurar el cargador de mapas para utilizar grupos de capas de Leaflet (L.layerGroup). Se implementó una suscripción reactiva que destruye y vuelve a renderizar únicamente los marcadores que sufrieron cambios en su estado estado_live, en lugar de recargar el mapa completo.

  - Impacto en el Sprint: Medio (Se resolvió en 24 horas, estabilizó el pilar principal de visualización en tiempo real).

  - Fechas: Registro: 22/09/2026 | Resolución: 23/09/2026

  - Estado: Resuelto

- ID del Impedimento: IMP-04

  - Categoría: Concurrencia y Transacciones (Sprint II)

  - Descripción: Durante las pruebas de canje de puntos por cupones, se detectó que pulsar rápidamente el botón "Confirmar Canje" en condiciones de red lenta permitía enviar múltiples solicitudes simultáneas, lo que duplicaba el descuento de puntos o generaba cupones extra superando el saldo real del usuario.

  - Prioridad: Alta

  - Reportado por: Ferdynando Melo | Responsable: Ferdynando Melo

  - Acción necesaria / Solución: Deshabilitar visual y funcionalmente el botón de canje en el formulario interactivo inmediatamente después del primer clic. De forma complementaria, se reforzó la lógica de la transacción aplicando una doble validación de saldo en base de datos antes de insertar el cupón.

  - Impacto en el Sprint: Medio (Garantizó la seguridad del motor de fidelización y la consistencia de los datos relacionales).

  - Fechas: Registro: 29/09/2026 | Resolución: 30/09/2026

  - Estado: Resuelto