Nombre estudiante: Ferdynando Melo

Asignatura: Portafolio de Título

Carrera: Analista Programador Computacional

Profesor: Alberto Fermín Campos Vidal

Fecha: 29/09/2026

Definición Proyecto APT

Definición y Fundamentación

1. Antecedentes Personales

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre estudiante | Ferdynando Melo |
| Rut | 18.717.166-0 |
| Carrera | Analista Programador Computacional |
| Sede | Online |

2. Descripción Proyecto APT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | FastTrack |
| Área(s) de desempeño | - Desarrollo y Programación de Soluciones de Software (Web / Mobile). - Diseño, Modelamiento y Gestión de Bases de Datos Relacionales Avanzadas. - Ingeniería de Requisitos y Aseguramiento de Calidad de Software. |
| Competencias | - Competencia 1: Desarrollar software seguro y de calidad, analizando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y estándares vigentes. - Competencia 2: Construir soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales. - Competencia 3: Aplicar procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones de software innovadoras y de calidad. |

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT y Propuesta de Valor Diferencial

- Problema a solucionar: En el rubro gastronómico de comida rápida y locales al paso, existe una grave brecha de información operativa en tiempo real. Los consumidores recurren a directorios estáticos tradicionales que muestran horarios teóricos que no reflejan la realidad operativa del momento (locales cerrados por quiebre de stock, freidoras apagadas antes de tiempo o atención suspendida). Esto genera frustración, pérdida de tiempo y fricción de compra. Asimismo, las cartas y precios cambian con frecuencia sin actualizarse digitalmente, y las valoraciones convencionales no incentivan la opinión constructiva.

- Relevancia profesional: Demuestra la capacidad técnica para implementar microservicios desacoplados, sincronización de estado concurrente en vivo y geolocalización hiperlocal, entregando una herramienta de digitalización ágil y directa para locales comerciales sin comisiones abusivas.

- Contexto y ubicación: Dirigido a polos urbanos y comerciales de alta afluencia gastronómica (barrios universitarios, centros comerciales y zonas residenciales de alta densidad en Chile), impactando a dueños de pymes y consumidores finales (estudiantes, trabajadores y familias).

NÚCLEO DE LA PROPUESTA DE VALOR: ¿POR QUÉ SE DIFERENCIA FASTTRACK?

FastTrack resuelve integralmente la problemática mediante tres pilares fundamentales:

- Disponibilidad Operativa en Tiempo Real (Live Status): El usuario visualiza en mapa interactivo únicamente los locales que están realmente abiertos y atendiendo en el minuto exacto, gestionado directamente por un interruptor en vivo del locatario.

- Menú y Carta Dinámica Centralizada: Consulta inmediata de cartas digitales, precios vigentes, promociones y disponibilidad de productos antes del traslado.

- Ranking por Reputación Verificada con Gamificación (Puntos y Descuentos): Enlistado y priorización de locales según calificación comunitaria de clientes reales, incentivada mediante acumulación de puntos canjeables por cupones de descuento directos.

Descripción del Proyecto APT

Solución integral multiplataforma (Web/Móvil) para el ecosistema de locales de comida rápida que permite geolocalizar establecimientos, consultar cartas digitales, verificar la disponibilidad operativa en tiempo real y gestionar la reputación comercial mediante un sistema de fidelización por puntos y cupones de descuento.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

- Desarrollo de Software Seguro: Autenticación robusta basada en JWT, cifrado de contraseñas con algoritmos hash seguros (BCrypt), control de acceso estricto por perfiles de usuario y pruebas automatizadas de extremo a extremo.

- Bases de Datos Relacionales Avanzadas: Esquema relacional optimizado con Procedimientos Almacenados para canje transaccional de cupones, Triggers para la actualización automática del promedio de puntuación y funciones de cálculo de puntos.

- Ingeniería de Requisitos: Aplicación de marco de trabajo Scrum, levantamiento de Historias de Usuario con Criterios de Aceptación claros y arquitectura modular escalable.

Relación con los intereses profesionales

Este proyecto representa la convergencia exacta entre mis objetivos de especialización en ingeniería de software Fullstack y mi formación académica previa en Publicidad. Esta base interdisciplinaria me otorga una ventaja estratégica: el conocimiento en comunicación y diseño me permite estructurar una experiencia de usuario (UX/UI) altamente atractiva y comercialmente viable, mientras que la formación en Analista Programador Computacional me capacita para diseñar y programar la arquitectura técnica completa (APIs RESTful seguras, persistencia relacional avanzada y sincronización en tiempo real).

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

- Duración y Horas: 9 semanas de ejecución (90 horas lectivas dedicadas formalmente), estructuradas en iteraciones ágiles.

- Materiales y Tecnologías: Frontend en Angular/Ionic, backend en Node.js/Express, motor relacional Oracle/PostgreSQL/MySQL con PL/SQL, Git/GitHub y entornos de prueba automatizada.

- Facilitadores: Dominio de las herramientas de la malla académica y disponibilidad de entornos locales y APIs de mapas accesibles.

- Obstaculizadores y Mitigación: Riesgo de sobrecarga individual mitigado mediante priorización estricta del MVP en el Product Backlog y diseño modular desacoplado.

4. Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una solución informática multiplataforma (Web/Móvil) para locales de comida rápida que permita geolocalizar establecimientos, consultar cartas digitales, verificar la disponibilidad operativa en tiempo real y gestionar la reputación comercial mediante un sistema de fidelización por puntos y cupones de descuento.

Objetivos Específicos:

- Diseñar la arquitectura de software e interfaces UI/UX para la búsqueda georreferenciada de locales y consulta de menús dinámicos.

- Implementar un módulo CRUD integral para la administración de locales, productos, menús y gestión de usuarios bajo control de acceso basado en roles (Administrador, Locatario, Cliente).

- Modelar e implementar la base de datos relacional incorporando procedimientos almacenados, triggers y funciones para la gestión transaccional de puntos y cálculo automático de calificaciones.

- Integrar servicios de mapas/geolocalización y sincronización de estado de apertura en tiempo real.

- Construir un módulo de reportería analítica que exporte métricas de calificaciones, afluencia y canje de cupones para administradores y locatarios.

5. Metodología

Descripción de la Metodología de Trabajo:

Se implementará el marco de trabajo ágil Scrum, adaptado a una ejecución técnica disciplinada y modular:

- Fase 1 (Semanas 1 a 3): Definición y Planificación: Levantamiento de historias de usuario, especificación de requisitos (SRS), modelamiento entidad-relación de datos, diseño de arquitectura C4 y prototipado UI/UX en Figma.

- Fase 2 (Semanas 4 a 8): Construcción e Iteración (Sprints de Desarrollo):

- Sprint 1 (Semana 4-5): Creación de tablas en BD, triggers, SPs, autenticación segura JWT y CRUD de administración de locales/productos.

- Sprint 2 (Semana 6-7): Integración de geolocalización en frontend, mapa en vivo, consulta de menús, módulo de calificaciones y canje de cupones.

- Sprint 3 (Semana 8): Módulo de reportería analítica, pruebas de integración automatizadas y consolidación técnica.

- Fase 3 (Semana 9): Cierre, Despliegue y Defensa: Despliegue en entorno productivo/local consolidado, cierre documental y preparación de la defensa final ante comisión.

Asignación de Roles y Responsabilidades:

- Ferdynando Melo (Líder Técnico & Desarrollador Fullstack): Responsable integral del ciclo de vida del proyecto: diseño de arquitectura de software, modelamiento y programación de base de datos relacional (DDL/DML, triggers, procedimientos almacenados), desarrollo de la API backend RESTful segura con JWT, maquetación del frontend reactivo, integración de geolocalización, reportería y pruebas de software.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Documento de Requisitos y Arquitectura | Especificación de Historias de Usuario con Criterios de Aceptación, diagramas de arquitectura C4 y mockups UI/UX navegables. | Permite validar la factibilidad técnica y funcional antes de iniciar la construcción del código fuente. |
| Avance (Fase 1) | Script DDL/DML y Modelo Entidad-Relación | Esquema relacional normalizado con creación de tablas, triggers de puntaje automático y procedimientos almacenados de canje. | Garantiza la consistencia e integridad transaccional requerida para el funcionamiento de la plataforma. |
| Final (Fase 2 / EFT) | Solución de Software Desplegada y Repositorio Git | Aplicación web/móvil funcional con CRUDs completos, autenticación cifrada, geolocalización en vivo y reportes. | Constituye el producto de software tangible que valida las competencias del perfil de egreso. |
| Final (Fase 2 / EFT) | Informe Técnico Final y Video Demostrativo | Documentación técnica consolidada del software, matriz de pruebas de calidad y video explicativo de funcionamiento. | Evidencia el cumplimiento metodológico, rigor técnico y habilidades de comunicación profesional ante la comisión. |

7. Plan de Trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades / Tareas | Descripción Actividades / Tareas | Recursos | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de Requisitos | Definición de Alcance y Requisitos | Levantamiento de Historias de Usuario, definición de criterios de aceptación y propuesta de valor diferencial. | Word, Miro, Plantillas de requisitos | Semanas 1 y 2 | Ferdynando Melo |
| Ingeniería de Requisitos / Arquitectura | Diseño de Arquitectura y Mockups UI/UX | Elaboración de diagramas de arquitectura C4, flujo de navegación y mockups visuales interactivos. | Figma, Draw.io, StarUML | Semanas 2 y 3 | Ferdynando Melo |
| Bases de Datos Relacionales | Modelamiento y Programación de BD | Diseño de modelo relacional normalizado, scripts DDL/DML, triggers de puntaje y SPs de canje de cupones. | Oracle SQL Developer, PostgreSQL | Semanas 3 y 4 | Ferdynando Melo |
| Desarrollo de Software Seguro | Desarrollo Backend API RESTful | Construcción de microservicios y endpoints CRUD, autenticación JWT, cifrado de contraseñas y lógica en tiempo real. | Node.js, Express, VS Code, Postman | Semanas 4 a 6 | Ferdynando Melo |
| Desarrollo de Software Seguro | Desarrollo Frontend y Geolocalización | Maquetación de vistas en mapa interactivo, catálogo de menús, módulo de valoraciones y gestión de cupones. | Angular / Ionic CLI, Leaflet / Google Maps | Semanas 5 a 7 | Ferdynando Melo |
| Desarrollo Seguro / Bases de Datos | Módulo de Reportería y QA | Construcción de reportes analíticos de consumo/ventas y ejecución de pruebas unitarias y de integración. | Cypress, Postman, Librerías Charts/PDF | Semanas 7 y 8 | Ferdynando Melo |
| Evaluación Final Transversal | Cierre, Despliegue y Defensa Final | Consolidación del informe técnico final, despliegue en entorno funcional y presentación de defensa ante comisión. | Teams, PowerPoint, Servidor Cloud/Local | Semana 9 | Ferdynando Melo |

Carta Gantt Semanal del Proyecto

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición inicial, propuesta de valor y FODA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Plan de trabajo, diseño de objetivos y matriz de evidencias |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Consolidación Fase 1 y Presentación PPT de la propuesta |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Especificación de Requisitos (SRS), Casos de Uso y Modelo de BD |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Product Backlog priorizado, DoD y configuración de arquitectura |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Sprint 1: Desarrollo Backend CRUD y seguridad con cifrado/roles |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Sprint 2: Frontend con geolocalización, estado en vivo y menú |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8. Sprint 3: Reportería analítica, pruebas integradas y entrega avance |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 9. Cierre de proyecto, informe final y defensa ante comisión (EFT) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |